## Slide 1: Planned: [2|30-40]Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório [5|40-0]Criar serviço no servidor para receber parâmetros via POST e disparar geração de relatório [6|60-0]Configurar o "parser de HTML para identificar as tags de substituição" (HTML Handler) [5|60-60]Estudar integração com iText Rejected: Done: [2|30-40]Criar página web para emitir parâmetros de geração de relatório – 15/05 [5|40-0]Criar serviço no servidor para receber parâmetros via POST e disparar geração de relatório – 15/05 [6|60-0]Configurar o "parser de HTML para identificar as tags de substituição" (HTML Handler) – 15/05 Não completados: [5|60-60]Estudar integração com iText Accepted:
Retrospectiva
O burndown chart representa realmente como tivemos dificuldades para completar as tarefas da Sprint. Apesar disso, entretanto, a sprint 4 foi a mais organizada, e com toda certeza um ponto chave de evolução para o grupo, que conseguiu observar como a falta de organização atrapalha o andamento do projeto e deve ser priorizada.